РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ АДМИНИСТРАЦИЯ

Владимирского сельского поселения

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«29» декабря 2021 г. № 41 пг

д.Владимировка

О подготовке проекта «Внесение изменений

в генеральный план Владимирского муниципального

образования Тулунского района Иркутской области,

утвержденного решением Думы Владимирского

сельского поселения от 26.11.2013 г. № 23»

В целях приведения генерального плана Владимирского муниципального образования Тулунского района Иркутской области, утвержденного решением Думы от 26.11.2013г.№ 23, в соответствие с требованиями статей 9, 23, 24, 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации, урегулирования с уполномоченным Правительством РФ федеральным органом исполнительной власти, с высшим исполнительным органом государственной власти субъекта РФ границ населенных пунктов сельского поселения, уточнения плановых мероприятий, реализация которых необходима для осуществления полномочий разного уровня, основываясь на Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлении от 13.11.2018 г. № 39 пг «Об утверждении Положения о составе, порядке подготовки генерального плана Владимирского сельского поселения Тулунского района, порядке подготовки предложений о внесении в него изменений, а также о порядке его реализации», Устав Владимирского муниципального образования,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

- Приступить к подготовке проекта «Внесение изменений в генеральный план Владимирского муниципального образования Тулунского района Иркутской области, утвержденного решением Думы от 26.11.2013г.№ 23» с (далее Проект) с 10.01.2022 г.

- Утвердить состав комиссии по подготовке Проекта, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

- Утвердить план мероприятий и сроки исполнения работ по подготовке Проекта, согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

- Утвердить порядок приема предложений заинтересованных лиц и внесению их в Проект, согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

- Ведущего специалиста администрации Владимирского сельского поселения Штык М.А. назначить ответственным за подготовку Проекта, и поручить:

- в срок до 20.01.2022 г. 17-30 часов обеспечить готовность и направление в Службу архитектуры Иркутской области заявки для участия Владимирского сельского поселения в подпрограмме «Обеспечение комплексного пространственного и территориального развития Иркутской области» на 2018-2022годы государственной программы Иркутской области «Развитие и управление имущественным комплексом и земельными ресурсами Иркутской области» на 2018—2022годы, с целью получения софинансирования на выполнение работ;

- с 04.04.2022 г. организовать прием и регистрацию предложений заинтересованных лиц.

- в срок до 29.05.2022г. подготовить конкурсную документацию по определению профессионального подрядчика (исполнителя), занимающегося проектной, исследовательской деятельностью в области градостроительства, планировки и застройки городов и сельских поселений.

6. Опубликовать настоящее постановление в газете "Владимирский вестник" и разместить на официальном сайте администрации в информационно - телекоммуникационной сети Интернет.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Владимирского

сельского поселения                                                                          О.В.Гамаюнова

Приложение 1

к постановлению

от 29.12.2021г № 41пг

Состав комиссии по рассмотрению проекта «Внесение изменений в генеральный план Владимирского муниципального образования Тулунского района Иркутской области, утвержденного решением Думы от 26.11.2013г.№ 23»

|  |  | ФИО |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Глава Владимирского сельского поселения | О.В.Гамаюнова | председатель комиссии, член комиссии |
| 2 | Ведущий специалист администрации Владимирского сельского поселения | Штык М.А. | заместитель председателя комиссии, член комиссии |
| 3 | Специалист администрации Владимирского сельского поселения | Старикова С.Ю. | секретарь комиссии, член комиссии |
| 4 | Специалист администрации Владимирского сельского поселения | Брюханов И.А. | член комиссии |
| 5 | Депутат Думы Владимирского сельского поселения | Горностаев А.И. | член комиссии |
| 6 | Директор МКУК КДЦ Владимирского сельского поселения | Вербовая Н.В. | член комиссии |
| 7 | Житель Владимирского сельского поселения | Рева О.К. | член комиссии |

Приложение 2

к постановлению

от 29.12.2021 г № 41пг

План мероприятий и сроки исполнения работ по подготовке проекта «Внесение изменений в генеральный план Владимирского муниципального образования Тулунского района Иркутской области, утвержденного решением Думы от 26.11.2013г. № 23»

| Мероприятие | Срок исполнения |
| --- | --- |
| Прием предложений для внесения в Проект | до 04.04.2022 г |
| Комиссионное рассмотрение предложений для внесения в Проект, подготовка рекомендаций по их включению (исключению) в Проект | до 29.04.2022 г |
| Подготовка, сбор исходных данных, согласно техническому заданию | Согласно муниципальному контракту |
| Подготовка аукционной документации на разработку Проекта Проведение аукциона, заключение муниципального контракта, передача исходных данных | после предоставления субсидии, в течение 2 недель |
| Комиссионное контрольное рассмотрение 1 этапа Проекта - градостроительное обоснование, подготовка замечаний, предложений по представленным материалам | от даты календарного плана работ (приложение контракту), в течение 10 рабочих дней |
| Комиссионное контрольное рассмотрение 2 этапа Проекта - измененная редакция Проекта, подготовка замечаний, предложений по представленным материалам | от даты календарного плана работ (приложение контракту), в течение 15 рабочих дней |
| Направление на согласование проекта в соответствии со ст.25 Градостроительного кодекса РФ и в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти | В случае комиссионного одобрения Проекта, проект размещается в федеральной информационной системе территориального планирования на официальном сайте в сети «Интернет» (ФГИС ТП), и в Порядке, установленном Приказом Минэкономразвития России от 21.07.2016 N 460 уведомляются органы власти о размещении Проекта в течение 3 рабочих дней |
| Опубликование Проекта, проведение публичных слушаний по Проекту | В случае комиссионного одобрения Проекта, принимается решение о назначении публичных слушаний в течение 10 рабочих дней |
| В случае, предусмотренном п.9 ст. 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации принимается решение о создании согласительной комиссии | Максимальный срок работы согласительной комиссии не более три месяца |
| Внесение Проекта на утверждение | При получении положительных заключений по результатам согласований Проекта, в результате публичных слушаний по Проекту, Проект направляется на утверждение в Думу Владимирского сельского поселения в течение 3 дней. Проект может быть направлен в Думу Владимирского сельского поселения на утверждение и в случае исключении из Проекта материалов по несогласованным вопросам |

Приложение 3

к постановлению

от 29.12.2021 г № 41 пг

Порядок приема предложений для внесения в проект «Внесение изменений в генеральный план Владимирского муниципального образования Тулунского района Иркутской области, утвержденного решением Думы от 26.11.2013г.№ 23»

Со дня опубликования настоящего постановления заинтересованные лица вправе направить в комиссию по рассмотрению Проекта «Внесение изменений в  генеральный план Владимирского муниципального образования Тулунского района Иркутской области, утвержденного решением Думы от 26.11.2013г.№ 23» свои предложения для включения их в Проект.

- Предложения с пометкой «Предложение по Проекту внесения изменений» направляются в письменном виде, на имя председателя комиссии по адресу: 665223, Иркутская область, Тулунский район д.Владимировка, ул. Молодости, 20, или по электронному адресу:  vladimirovka.adm@yandex.ru

- Предложение должно содержать

- наименование юридического лица, фамилию, имя, отчество руководителя его должность, при обращении юридического лица;

- фамилия, имя, отчество, при обращении физического лица;

- почтовый адрес, телефон;

- суть предложения;

- обоснование предложения;

- дату обращения, подпись.

- Предложения могут содержать материалы, копии документов, обосновывающие предложения (на бумажных, магнитных носителях). Направленные копии возврату не подлежат.

- Предложения принимаются в срок до 25.02.2022г.

- Поступившие предложения регистрируются в журнале учета входящей корреспонденции администрации Тулунского муниципального района с пометкой «Предложение по Проекту внесения изменений».

- Предложения, поступившие в комиссию после истечения установленного срока, неподписанные предложения, а также предложения, не имеющие отношения к подготовке Проекта, комиссией не рассматриваются.

- Предложение подлежит внесению в Проект при условии положительного решения большинства членов комиссии о таком внесении, зафиксированного протоколом собрания комиссии.